Регламент подключения объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1. Подключение Объекта к Сетям производится на основании заключенного договора о подключении и выданных ТУ (Технические условия).

2. В соответствии с выданными ТУ и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённом Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г, Заказчик представляет Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экз.), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,  перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, иную разрешительную документацию, необходимую Исполнителю для выполнения работ (включая разрешение на строительство Объекта).

3. После выполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по договору о подключении Исполнитель осуществляет действия по выполнению мероприятий, необходимых для подготовки коммунальной инфраструктуры к подключению Объекта Заказчика к Сетям не позднее даты подключения Объекта, установленной договором о подключении. Заказчик вправе получить по письменному запросу информацию от Исполнителя о ходе выполнения предусмотренных договором о подключении мероприятий по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры.

4. После выполнения Заказчиком ТУ, включая обязательства, установленные договором о подключении, Заказчик в письменном виде уведомляет МУП «Майкопводоканал» о готовности устройств и сооружений для присоединения Объекта к Сетям и передаёт исполнительную документацию на вновь построенные сети и сооружения.

5. МУП «Майкопводоканал» на основании письменного уведомления Заказчика выдает разрешение на осуществление Заказчиком присоединения Объекта к Сетям (врезке).

6. В случае, если при проверке выполнения ТУ МУП «Майкопводоканал» выявит, что ТУ выполнены не в полном объеме и (или) с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражают выявленные нарушения, сроки для их устранения. После устранения выявленных нарушений Заказчик повторно обращается в МУП «Майкопводоканал» за выдачей разрешения на осуществление присоединения Объекта к Сетям (врезке).

7. Работы по технологическому присоединению Объекта (врезке) осуществляются МУП «Майкопводоканал» на основании отдельного договора возмездного оказания услуг, заключаемого с Заказчиком.

Врезка осуществляется в точках подключения, установленных    договором о подключении.

Технологическое присоединение Объекта к Сетям включает следующие этапы:

- заключение договора о выполнении работ по присоединению (врезке);

- выполнение работ по присоединению (врезке);

- приемку  в  эксплуатацию  узлов  учета  с  составлением  соответствующего двухстороннего акта;

- гидравлическое испытание сетей, устройств и сооружений, созданных Заказчиком с составлением соответствующего двухстороннего акта;

- промывку, дезинфекцию, созданных Заказчиком водопроводных устройств и сооружений,     подключаемых к муниципальной системе водоснабжения, за счет средств Заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

Промывка сетей Заказчика осуществляется на основании отдельного договора с предоставлением заявки от Заказчика и расчёта необходимого объёма потребляемого  ресурса. Расчёт за предоставленную услугу по договору производится на основании показателей средств измерений.   Подача   питьевой   воды   осуществляется   только   при   наличии   разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Работы по промывке и дезинфекции водопроводных устройств и сооружений могут выполняться МУП «Майкопводоканал» по договору возмездного оказания услуг.

8. После осуществления технологического присоединения (врезки), проведения мероприятий по приемке в эксплуатацию узлов учета, гидравлическому испытанию, промывке и дезинфекции Сетей, построенных Заказчиком, МУП «Майкопводоканал» и Заказчик подписывают акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования. По письменному обращению Заказчика МУП «Майкопводоканал» в 5-ти дневный срок выдает Документ о соответствии построенного (реконструируемого) объекта выданным техническим условиям.

9. До начала подачи ресурсов Заказчик обязан:

- получить    разрешение    Федерального    органа    исполнительной    власти,              уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический    надзор;

- получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта;

- заключить    договор   холодного водоснабжения и (или) водоотведения с МУП «Майкоп водоканал».

10. Договор холодного водоснабжения и водоотведения заключается в порядке,
установленном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644.